To do List

- Tổng quan yêu cầu đồ án

  - Chốt ý tưởng

-> Xe cấp cứu + giao thông + tìm đường

-> Web

→ Front-end: React

->  Backend: API Call + host VPS -> vercel

- Chia roles

- Triển khai

-> Sprint 1. Triển khai offline

-> output: vẽ ra đường đi

-> sprint 1.1: ra đồ thị output vector tập hợp đường đi

-> sprint 1.2: ra đường đi vẽ trên map (dự kiến dùng API OpenStreetMap)

-> Sprint 2. host VPS (vercel)  online -> website

-> Sprint 3. có tracking GPS

- Tổng quan thuật toán:

  - Model:

    - Node:

      - intersection, school, hospital, bus station

    - Edge:

      - distance,

      - estimated travel time

      - traffic congestion level

      - road type

      - direction

      - for example one-way or two-way

      - optional risk factors such as flooding

      - construction

      - narrow roads

– Source code link: [GroupID- SC].txt

-> github:

– Technical report: [GroupID- Report].pdf

->

– Presentation slides: [GroupID- Slide].pptx

[GroupID- Slide].pdf

– Demo video link: [GroupID- Video].txt

-> youtube

– Dataset or data description:

[GroupID- Data].zip or [GroupID- Data].txt

2 thuật toán

| Tên | Role | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Phong | Techlead & MLOps | A* Search, Hill Climbing setup github, gantt chart |
| Nhân | Data Engineer | Uniform Cost Search (UCS) ,Simulated Annealing -> tổng hợp dataset -> format & clean |
| Hòa | Data Engineer | Dijkstra’s Algorithm, genetic algorithm, Editor Video Thiết kế & Tổng hợp Node, Edge, cost function, kiến trúc -> vẽ ra ghi vào tech docx |
| Kiên | Backend Developer | Depth-First Search (DFS) setup VPS(vercel), API call |
| Ngọc | Frontend Developers | Breadth-First Search (BFS) -> giao diện react local Slide |

Timeline

Deadline: 19/8

tuần 1: Chủ nhật họp, 8PM  2/8

họp:

- Phong: setup github repo + gantt chart

- Hòa: tech docs thiết kế cơ bản về node, edge, cost func

- Ngọc: react offline

- Kiên: viết file docs kế hoạch tính dùng API nào, VPS nào, cách tích hợp GPS,...

- Nhân: file docs kế hoạch tổng hợp + thu thập + format dataset -> csv